《建筑施工技术方案设计》考核方案

一、课程的性质和任务

《建筑施工技术方案设计》实训课程是建筑施工技术专业和建设工程管理专业的一门的统设选修实践课程，是让学生进一步掌握建筑施工主要工艺与主要施工方法，提高综合运用知识的能力，提高分析问题、解决问题的能力。

本课程在第三学期开设，36学时，2学分，它与建筑施工技术课程相配合。

二、课程的教学目的

（一）知识目标

1．掌握钢筋混凝土工程的施工准备、模板配板计算、钢筋配料计算、质量要求和安全技术要求；

2．掌握单层工业厂房吊装的准备工作、吊装工艺、吊装方案、质量要求和安全技术要求。了解起重机械性能和索具设备。

（二）能力目标

1．培养针对不同的工程对象和具体条件合理的选择钢筋混凝土施工方案的能力；

2．培养针对不同的工程对象和具体条件合理的选择单层工业厂房吊装方案的能力。

3．培养使用标准、规范、规程和手册的能力。

（三）素质目标

1．培养综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力；

2．培养独立工作能力和严谨、求实、细致的工作作风。

三、课程的考核要求

《建筑施工技术方案设计》不安排统一考试，由任课教师按国家开放大学和分部要求组织测评。测评后成绩录入“教学管理系统”。各校任课教师可根据学校及学生情况安排学生编制《建筑施工技术方案设计》课程大作业。

（一）  设计内容和基本要求

1、钢筋混凝土工程施工方案设计

（1）设计条件

1）工程概况；

2）施工图，包括建筑总平面图，结构平面布置图、配筋图。

（2）设计任务

1）模板配板设计；

2）制定模板安装和拆除方案；

3）钢筋配料计算；

4）混凝土浇筑方案；

5）质量保证和安全文明施工措施。

（3）基本要求

1）提交成果：计算书1份，包括材料（模板、钢筋、混凝土计划）；模板配板图。

2）成果要求：计算书采用设计用纸书写、清楚、工整并装订成册。图纸应采用A2图幅，铅笔线，仿宋字。

2、单层工业厂房结构安装工程施工方案设计

（1）设计条件

1）工程概况；

2）施工图，包括总平面图及单厂平、立、剖面图；

3）起重机械类型。

（2）设计任务

1）制定结构安装方案，包括参数计算、工艺选择、起重机械型号选择；

2）绘制施工平面图，包括预制阶段和吊装阶段。

（3）基本要求

1）提交成果：计算书1份，施工平面图1套.

2)成果要求:学生独立完成设任务；计算书采用设计用纸书写、清楚、工整并装订成册；图纸应采用A2图幅，铅笔线，仿宋字。

（二）成绩评定

本课程的考核成绩由平时成绩和最终提交成果的成绩综合确定。平时成绩占20％，根据学生学习态度和设计任务完成进度评定。最终提交成果的成绩占80％，根据设计任务书规定任务完成情况和质量进行评定。考核方式可以采用笔试、口试和答辩的方式进行，由各分校自行安排。